REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOTORIBA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/25-01/12

URBROJ: 2109-9-3-25-2

Kotoriba, 17. prosinca 2025.

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba («Službeni glasnik Međimurske županije», br. 5/21 i 5/23), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 6.sjednici održanoj 17. prosinca 2025. godine, donijelo je

# 2. IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A

građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Kotoriba za 2025. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2025.godinu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 32/24 i 11/25) članak 2. mijenja se i glasi:

„

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.1.  NERAZVRSTANE CESTE

| Opis | Planirana vrijednost /eura | 2. izmjene i dopune Plana | Novi plan | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrola glavnog i izvedbenog projekta za projekt „Biciklistička infrastruktura na području Općine Kotoriba“ Izrada elaborata o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš za projekt „Biciklistička infrastruktura na području Općine Kotoriba“ Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Biciklistička infrastruktura na području Općine Kotoriba“ Priprema natječajne dokumentacije za fizičku realizaciju pješačko-biciklističku infrastrukturu Rekonstrukcija raskrižja sa izgradnjom parkirališta i oborinske odvodnje u Ulici Dragutina Domjanića – projektna dokumentacija | 5.500,00 2.100,00 119.700,00 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 -19.700,00 200,00 -5.000,00 | 5.500,00 2.100,00 100.000,00 200,00 0,00 | 11 Opći prihodi i primici 100,00 051 Pomoći EU 5.400,00 11Opći prihodi i primici 100,00 051Pomoći EU 2.000,00 11Opći prihodi i primici 30.000,00 051Pomoći EU 70.000,00 11Opći prihodi i primici 11Opći prihodi i primici |
| UKUPNO | 132.300,00 | - 24.500,00 | 107.800,00 |  |

1.2. JAVNA RASVJETA

| Opis | Planirana vrijednost/eura | 2. izmjene i dopune Plana | Novi plan | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proširenje javne rasvjete | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 11Opći prihodi i primici 100,00 43Ostali prihodi za posebne namjene 4.900,00 |
| UKUPNO | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 |  |

1.3. GROBLJE

| Opis | Planirana vrijednost / eura | 2. izmjene i dopune Plana | Novi plan | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dogradnja mjesnog groblja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 71Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 5.000,00 |
| UKUPNO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |

1.4. JAVNA PARKIRALIŠTA

| Opis | Planirana vrijednost/eura | 2. izmjene i dopune Plana | Novi plan | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja parkirališta Duga 14 | 70.000,00 | 14.000,00 | 84.000,00 | 31Opći prihodi i primici 48.500,00 43Ostali prihodi za posebne namjene 13.800,00 52Ostale pomoći 21.700,00 |
| UKUPNO | 70.000,00 | 14.000,00 | 84.000,00 |  |

1.5. JAVNE ZELENE POVRŠINE

| Opis | Planirana vrijednost/eura | 2. izmjene i dopune Plana | Novi plan | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprema za Dječje igralište | 20.000,00 | -4.000,00 | 16.000,00 | 11Opći prihodi i primici 1.000,00 051Pomoći EU 15.000,00 |
| UKUPNO | 20.000,00 | -4.000,00 | 16.000,00 |  |

2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.1. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI „JUG“

| Opis | Planirana vrijednost/eura | 2. izmjene i dopune Plana | Novi plan | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja ceste Ind. zona jug – produžetak Izgradnja kanalizacijske mreže Poduzetničke zone Jug – produžetak Izrada projektne dokumentacije vodovodne mreže Poduzetnička zona Jug | 20.000,00 80.000,00 0,00 | -20.000,00 -80.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 5.000,00 | 11Opći prihodi i primici 1.500,00 071 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine 3.500,00 |
| UKUPNO | 100.000,00 | -95.000,00 | 5.000,00 |  |

2.2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U NOVOJ STAMBENOJ ZONI

| Opis | Planirana vrijednost/eura | 2. izmjene i dopune Plana | Novi plan | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izrada projektne dokumentacije „ Produžetak vodovodne mreže u Sajmišnoj ulici“ Izrada projektne dokumentacije vodovodne mreže – stambena zona A.Stepinca Izgradnja projektne dokumentacije kanalizacijske mreže – stambena zona A.Stepinca | 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 -5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 0,00 | 11Opći prihodi i primici 100,00 043Ostali prihodi za posebne namjene 4.900,00 011Opći prihodi i primici 1.000,00 071Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 4.000,00 |
| UKUPNO | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 |  |

3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

-

4. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

4.1. NERAZVRSTANE CESTE

| Opis | Planirana vrijednost/eura | 2. izmjene i dopune Plana | Novi plan | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obnova asfalta – nerazvrstane ceste | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 043Prihodi za posebne namjene 60.000,00 051Pomoći EU 40.000,00 |
| UKUPNO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |

4.2. GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE

| Opis | Planirana vrijednost/eura | 2. izmjene i dopune Plana | Novi plan | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja ograde i uređenje dvorišta oko spremišta komunalnih strojeva Rekonstrukcija postojećeg vodovodnog priključka K.Tomislava 121 | 40.000,00 0,00 | 3.000,00 1.300,00 | 43.000,00 1.300,00 | 11Opći prihodi i primici 20.000,00 Prihodi 31proračuna 23.000,00 11Opći prihodi i primici |
| UKUPNO | 40.000,00 | 4.300,00 | 44.300,00 |  |

4.3. JAVNE ZELENE POVRŠINE

| Opis | Planirana vrijednost/eura | 2. izmjene i dopune Plana | Novi plan | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uređenje i sanacija obale te uređenje okoliša „Šudrane“ | 270.000,00 | 38.000,00 | 308.000,00 | 11Opći prihodi i primici 174.700,00 043Ostali prihodi za posebne namjene 36.300,00 51Pomoći EU 97.000,00 |
| UKUPNO | 270.000,00 | 38.000,00 | 308.000,00 |  |

5. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI

-

Članak 2.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  KOTORIBA

PREDSJEDNIK

Općinskog  vijeća

Hinko Virgej