REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/25-01/07

URBROJ: 2109-9-1-25-1

Kotoriba, 6. ožujka 2025.

Na temelju članka 71 stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba («Službeni glasnik Međimurske županije», br. 5/21 i 5/23), Općinski načelnik Općine Kotoriba podnosi

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Kotoriba za 2024. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2024. godinu izvršen u eurima kako slijedi:

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SU SE GRADILE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

I. Nerazvrstane ceste

| Opis / euro | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Priprema natječajne dokumentacije izrade projekta za pješačko-biciklističku infrastrukturu Rekonstrukcija nerazvrstane ceste sa izgradnjom parkirališta i oborinske odvodnje u Ulici Nikole Zrinskog ( izrada projekta) Rekonstrukcija nerazvrstane ceste sa izgradnjom parkirališta i oborinske odvodnje u Ulici Ivana Mažuranića | 2.000,00 2.500,00 267.000,00 | 1.522,92 2.187,50 266.421,42 | Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici 236.421,42 Pomoći EU 30.000,00 |
| UKUPNO | 271.500,00 | 271.131,84 |  |

II. Građevine i uređaji javne namjene

| Opis | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici Katarine Zrinski – produžetak | 53.100,00 | 53.088,84 | Opći prihodi i primici 34.900,00 Ostali prihodi za posebne namjene 18.188,84 |
| UKUPNO | 53.100,00 | 53.088,84 |  |

III. Javna rasvjeta

| Opis | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Instaliranje i zamjena uličnih kanderlabera u Ulici Alojzija Stepinca i Sajmišna ulica Proširenje javne rasvjete u Ulici I.Gorana Kovačića (pješački prijelaz K.Tomislava na ulazu u Kotoribu) | 21.000,00 4.000,00 | 20.968,00 3.482,75 | Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici |
| UKUPNO | 25.000,00 | 24.450,75 |  |

2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

I. Nerazvrstane ceste

| Opis | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja ceste Ind. zona jug – produžetak (postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš) | 2.500,00 | 2.500,00 | Opći prihodi i primici |
| UKUPNO | 2.500,00 | 2.500,00 |  |

3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

-

4. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOJE SU SE REKONSTRUIRALE I NAČIN REKONSTRUKCIJE

| Opis | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Uređenje spremišta za komunalne strojeve i alate Izgradnja ograde i uređenja dvorišta oko spremišta za komunalne strojeve Izrada idejnog i glavnog projekta dogradnje mjesnog groblja Izrada projektne dokumentacije „Produžetak vodovodne mreže u Sajmišnoj ulici“ | 20.000,00 20.000,00 5.000,00 1.500,00 | 11.186,26 7.350,00 4.206,25 1.500,00 | Opći prihodi i primici 9.471,88 Vlastiti prihodi 1.714,38 Opći prihodi i primici Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine Opći prihodi i primici |
| UKUPNO | 46.500,00 | 24.242,51 |  |

5. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE UKLANJALE

-

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

Općinski načelnik

Dario Friščić