REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOTORIBA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/25-01/08

URBROJ: 2109-9-3-25-2

Kotoriba, 6. ožujka 2025.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba («Službeni glasnik Međimurske županije», br. 5/21 i 5/23), općinski načelnik Općine Kotoriba podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2024. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se, da je Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2024. godinu izvršen u eurima kako slijedi:

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

| Opis i opseg poslova | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja/ obrazloženja |
| --- | --- | --- | --- |
| - tekuće održavanje cesta (čišćenje snijega)- dežurstvo i otklanjanje snježnih padalina strojem u svrhu osiguranja normalnog odvijanja prometa te posipanje prometnica solju u slučaju potrebe | 3.000,00 | 1.130,00 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| - tekuće održavanje ulica podrazumijeva čišćenje i popravljanje lokalnih oštećenja ceste, krpanja, popravke i slično | 10.000,00 | 0,00 | Obrazloženje: radovi su trebali započeti krajem godine, ali započeli su 2025. godine |
| - tekuće održavanje poljskih puteva – obuhvaća poravnanje i sanaciju poljskih puteva strojevima | 20.000,00 | 6.639,06 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| - nabava prometne signalizacije obuhvaća nabavu horizontalne i vertikalne prometne signalizacije | 10.000,00 | 7.399,00 | Ostali prihodi za posebne namjene 5.399,00 Opći prihodi i primici 2.000,00 |
| Nabava kućišta za kameru za nadzor brzine | 10.000,00 | 0,00 | Obrazloženje: Zbog prometnog elaborata kućište odgođeno za 2025. godinu |
| UKUPNO | 53.000,00 | 15.168,06 |  |

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

| Opis i opseg poslova | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja/ obrazloženja |
| --- | --- | --- | --- |
| - tekuće održavanje kanalizacije obuhvaća održavanje odnosno omogućavanje odvodnje površinskih i podzemnih voda, te prihvat oborinskih voda iz cestovnih kanala | 1.000,00 | 1.000,00 | Opći prihodi i primici |
| UKUPNO | 1.000,00 | 1.000,00 |  |

- ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

| Opis i opseg poslova | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja/ obrazloženja |
| --- | --- | --- | --- |
| - motorni benzin i dizel gorivo obuhvaća gorivo za strojeve i uređaje za održavanje javnih zelenih površina | 5.000,00 | 3.454,01 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| - tekuće održavanje opreme i strojeva obuhvaća popravke opreme i strojeva | 10.100,00 | 4.234,86 | Opći prihodi i primici 1.584,76 Ostali prihodi za posebne namjene 2.650,10 |
| - tekuće održavanje javnih površina obuhvaća košnju, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina te drugi poslovi vezani na održavanje javnih površina | 13.000,00 | 10.571,21 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| - hortikulturno uređenje mjesta obnova, održavanje, sadnja drveća i drvoreda, ukrasnog grmlja i drugog bilja | 5.000,00 | 3.099,37 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje obuhvaća nabavu rezervnih dijelova za opremu i strojeve | 6.000,00 | 2.734,65 | Opći prihodi i primici |
| UKUPNO | 39.100,00 | 24.094,10 |  |

- ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA

| Opis i opseg poslova | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja/objašnjenja |
| --- | --- | --- | --- |
| - tekuće održavanje groblja obuhvaća košnju, održavanje živica, sadnja ukrasnog bilja i orezivanje | 5.000,00 | 606,68 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| UKUPNO | 5.000,00 | 606,68 |  |

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

| Opis i opseg poslova | Planirani rashodi | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja/objašnjenje |
| --- | --- | --- | --- |
| - tekuće održavanje javne rasvjete odnosi se na zamjenu rasvjetnih tijela | 10.000,00 | 9.162,25 | Ostali prihodi za posebne namjene |
| - električna energija za javnu rasvjetu odnosi se na potrošnju električne energije | 10.500,00 | 9.633,68 | Ostali prihodi za posebne namjene 9.264,60 Opći prihodi i primici 94,77 Prihodi od prodaje i zamjene 274,31 |
| UKUPNO | 20.500,00 | 18.795,93 |  |

Članak 2.

Ovaj Izvještaj objaviti će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dario Friščić